**GRIGLIA VALUTAZIONE-AUTOVALUTAZIONE STATO AVANZAMENTO PROGETTI PCTO 3IC – a.s 2019/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| TITOLO PROGETTO: | GoFast |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIANO OPERATIVO** | REV. | 0.9 | data : | 23/04/2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORE TOTALI | 62 | di cui progetto: | 45 ( 75 %) | implementazione: | 12 ( 20 %) | documentazione: | 5 ( 5 %) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDENTE | SINTESI COMPITI PERSONALI | LIV. COMPITO (1-2-3) | | |
| Muraru Leonardo | Pagina web (chat, sistema di login, signup e recovery password) | 3 | | |
| Acevedo Martin Thomas | Database, Server | 3 | | |
| Cereda Gabriele | Windows Forms (chat, login, Signup e recovery password) | 2 | | |
| Testa Lucas | Windows Forms (chat, login, Signup e recovery password) | 2 |  |  |

**SITUAZIONE AL GIORNO :** 23/04/2020  **LIVELLO RAGGIUNGIMENTO RISULTATI DI PROGETTO ATTESI :**  \_\_80\_\_ %

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORE SVOLTE | 47 ( 70 %) | di cui progetto: | 44 ( 93 %) | implementazione: | 3 ( 7 %) | documentazione: | 0 ( %) |

(\*) percentuali riferite alle rispettive ore del PIANO OPERATIVO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STUDENTE | SINTESI ATTIVITA’ SVOLTA | ORE | % COMPITI COMPLETATI |
| Muraru Leonardo | Login, Signup, Chat parziale | 14 | 60% |
| Acevedo Martin Thomas | Database, Server | 15 | 80% |
| Cereda Gabriele | Organizzazione base Windows Forms | 9 | 30% |
| Testa Lucas | Organizzazione base Windows Forms | 9 | 30% |

**Legenda risultati autovalutazione STATO AVANZAMENTO PROGETTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VALUTAZIONE** | **RISULTATO PROGETTO** | **LIVELLO ATTIVITA’** | **% COMPITI PERSONALI COMPLETATI** |
| **POSITIVO** | >= 75% | 3 (alto) | >= 50% |
| **POSITIVO** | >= 75% | 2 (medio) | >= 75% |
| **POSITIVO** | >= 75% | 1 (base) | > 90% |
| BASE | >=75% | 1,2,3 | MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO |
| BASE | MINORE DEL 75% | 1,2,3 | MAGGIORI O UGUALI AL PREVISTO |
| NEGATIVO | MINORE DEL 75% | 1,2,3 | MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO |