**GRIGLIA VALUTAZIONE-AUTOVALUTAZIONE STATO AVANZAMENTO PROGETTI PCTO 3IC – a.s 2019/2020**

TITOLO PROGETTO:

GoFast

**PIANO OPERATIVO**

REV.

0.9

data :

23/04/2020

ORE TOTALI

62

di cui progetto:

45 ( 75 %)

implementazione:

12 ( 20 %)

documentazione:

5 ( 5 %)

STUDENTE

SINTESI COMPITI PERSONALI

LIV. COMPITO (1-2-3)

Muraru Leonardo

Pagina web (chat, sistema di login, signup e recovery password)

3

Acevedo Martin Thomas

Database, Server

3

Cereda Gabriele

Windows Forms (chat, login, Signup e recovery password)

2

Testa Lucas

Windows Forms (chat, login, Signup e recovery password)

2

**SITUAZIONE AL GIORNO :** 04/04/2020  **LIVELLO RAGGIUNGIMENTO RISULTATI DI PROGETTO ATTESI :**  \_\_80\_\_ %

ORE SVOLTE

51 ( 82 %)

di cui progetto:

44 ( 70 %)

implementazione:

7 ( 11 %)

documentazione:

0 ( %)

(\*) percentuali riferite alle rispettive ore del PIANO OPERATIVO

STUDENTE

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTA

ORE

% COMPITI COMPLETATI

Muraru Leonardo

Login, Signup, Chat parziale

14

60%

Acevedo Martin Thomas

Database, Server

34

90%

Cereda Gabriele

Organizzazione base Windows Forms

11

90%

Testa Lucas

Organizzazione base Windows Forms

11

90%

**Legenda risultati autovalutazione STATO AVANZAMENTO PROGETTO**

**VALUTAZIONE**

**RISULTATO PROGETTO**

**LIVELLO ATTIVITA’**

**% COMPITI PERSONALI COMPLETATI**

**POSITIVO**

>= 75%

3 (alto)

>= 50%

**POSITIVO**

>= 75%

2 (medio)

>= 75%

**POSITIVO**

>= 75%

1 (base)

> 90%

BASE

>=75%

1,2,3

MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO

BASE

MINORE DEL 75%

1,2,3

MAGGIORI O UGUALI AL PREVISTO

NEGATIVO

MINORE DEL 75%

1,2,3

MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO